FORMULARIO PARA LA ELABORACIÓN DE INFORME PARCIAL DE PROYECTO ACADÉMICO

INFORME PARCIAL N.° 1

| Sección de la formulación | Elemento de la formulación |
| --- | --- |
| Información técnica | Título |
|  | Proyecto Académico Universidad Nacional (No. 0127-23) |
|  | Tipo y período del informe |
|  | Informe Parcial N.° 1 — Período reportado: 17/07/2023 al 5/12/2025 |
|  | Resumen del informe parcial |
|  | Durante el período comprendido entre julio de 2023 y diciembre de 2025 se avanzó de forma sostenida en el desarrollo del framework de configuración de hiperparámetros para la predicción de densidad de defectos de software mediante algoritmos bioinspirados. Se completó la revisión sistemática de literatura, la especificación formal del modelo y la construcción de la herramienta funcional, cumpliendo el 100% de las actividades programadas para estas tres etapas. Los productos derivados (artículos de investigación y software) se encuentran en distintos grados de avance (80%-100%), y la divulgación de resultados mediante foros y charlas continúa en curso (30%). |
|  | Objetivo general |
|  | Desarrollar un framework de configuración de hiperparámetros en el contexto de la predicción de densidad de defectos mediante el uso de algoritmos bioinspirados. |
| 2023 | Elaborar una revisión sistemática de literatura, con el fin de analizar las posibles combinaciones de parámetros de configuración de las técnicas de aprendizaje máquina, utilizadas en el contexto de predicción de densidad de defectos de software. Indicadores de logro: • Al menos un artículo enviado de la revisión sistemática de literatura a alguna conferencia de prestigio. • Al menos un foro de discusión para compartir los resultados de la revisión de literatura. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Plantear la pregunta de investigación.; 17/07/2023; 17/08/2023; 100%. 2. Definir un string de búsqueda según el protocolo PICO.; 17/07/2023; 17/08/2023; 100%. 3. Realizar la búsqueda de la literatura tomando como base la pregunta del punto 1.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 4. Clasificar los artículos según criterios de inclusión y exclusión propuestos.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 5. Extraer la información mediante un formulario de extracción previamente definido acorde a los objetivos de la investigación.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. 6. Proceder al análisis de los artículos seleccionados teniendo siempre en consideración la relación que existe entre los estudios.; 17/07/2023; 31/12/2023; 100%. |
| 2024 - 2025 | Especificar formalmente el modelo de predicción de densidad de defectos de software. Indicadores de logro: • Al menos un artículo enviado con la especificación formal del modelo. • Al menos un foro de discusión para compartir los resultados del modelo formal. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Planteamiento de la pregunta de investigación / hipótesis.; 01/01/2024; 02/01/2024; 100%. 2. Selección del modelo apropiado.; 01/01/2024; 31/07/2024; 100%. 3. Formulación del modelo.; 01/01/2024; 31/07/2024; 100%. 4. Compartir los resultados de la revisión de literatura y el modelo con la comunidad estudiantil mediante foros de discusión.; 31/07/2024; 30/09/2024; 100%. |
| 2024 - 2025 | Diseñar e implementar un framework que, mediante el uso de algoritmos bioinspirados, lleve a cabo la selección automática de los parámetros de configuración de las diferentes técnicas de machine learning, buscando mejorar el desempeño de los modelos empleados en predicción de densidad de defectos de software. Indicador de logro: • La herramienta funcional. |
|  | Descripción de la actividad; Inicio; Final; Porcentaje. 1. Análisis del sistema.; 01/10/2024; 31/12/2024; 100%. 2. Análisis de requisitos.; 01/10/2024; 31/12/2024; 100%. 3. Diseño.; 01/01/2025; 01/07/2025; 100%. 4. Codificación.; 01/01/2025; 31/07/2025; 100%. 5. Pruebas.; 01/08/2025; 01/09/2025; 100%. 6. Definir la planificación del experimento.; 01/10/2025; 31/12/2025; 100%. |

Tabla 2 – Productos, descripción de los productos, fechas y porcentaje de realización

| Producto esperado | Descripción | Fecha final | Porcentaje | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN | Un artículo de la revisión sistemática de literatura. | 30/03/2024 | 90% | El paper será enviado próximamente (1 a 2 meses) a una conferencia o revista indexada. |
| ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN | Un artículo con la especificación formal y computacional del modelo. | 30/09/2024 | 80% | El paper será enviado próximamente (1 a 2 meses) a una conferencia o revista indexada. |
| SOFTWARE | La herramienta funcional. | 01/10/2025 | 100% | Se encuentra totalmente programado y probado. Se ha elaborado un documento técnico donde se explica su diseño y operatividad. |
| FOROS, CHARLAS VIRTUALES Y FOROS DE DIVULGACIÓN | Se harán foros y charlas virtuales para divulgar los resultados de la investigación a la comunidad universitaria. | 17/07/2023 – 17/07/2026 | 30% | Se llevarán a cabo cuatro foros o charlas de divulgación: • Escuela de Informática y Computación, UNA (Auditorio de Emprendimiento). • Universidad Tecnológica de Indoamérica (charla magistral). • Universidad Complutense de Madrid, España (foro y charla con profesores y alumnos). • Escuela de Informática y Computación, UNA. |